1. Projectplan

Projectnaam: Curriculum Softwaredeveloper

Doelstelling: Het ontwikkelen van een overzichtelijke website waarop het curriculum van de opleiding Software Development wordt laten zien.

Doelgroepen:

- Gasten (potentiele studenten/ouders): Kunnen het curriculum inzien.

- Studenten: Kunnen inloggen en het curriculum bekijken.

- Docenten: Kunnen inloggen en de inhoud van het curriculum (de blokken en detailpagina's) aanpassen.

Tijdlijn:

- Concept & Design (Week 1): Functioneel ontwerp, Technisch ontwerp, Wireframes, projectplan en product backlog maken.

- Bouwen (week 2/3): Het opzetten van de front en backend van de site

- Testen & Oplevering (Week 4): Bugfixing, gebruikerstesten met docenten en studenten.

2. Product Backlog

Epic 1: Authenticatie & Autorisatie

- Als student/docent wil ik kunnen inloggen, zodat ik toegang krijg tot de informatie die mijn rol heeft.

- Als systeem wil ik onderscheid maken tussen Gast, Student en Docent, zodat de juiste rechten (lezen/schrijven) worden toegekend.

Epic 2: Curriculum Overzicht & Navigatie

- Als gast/student/docent wil ik een overzichtspagina zien met visuele blokken per curriculum-onderdeel, zodat ik snel zie wat de opleiding inhoudt.

- Als student/docent wil ik op een blok kunnen klikken om naar een detailpagina te gaan voor meer informatie over die module/vak.

Epic 3: Content Management (Docent functionaliteit)

- Als docent wil ik de tekst, afbeeldingen en doelen op een detailpagina kunnen aanpassen, zodat het curriculum altijd up-to-date is.

- Als docent wil ik nieuwe curriculum-blokken kunnen toevoegen of oude kunnen verwijderen.

Epic 4: Studenten

- Als student wil ik kunnen inloggen en op de blokken kunnen klikken om meer informatie te krijgen.

3. Functioneel Ontwerp (FO)

Visuele Stijl & Ontwerp: Het ontwerp van de website wordt in de huisstijl van Mediacollege Amsterdam (Ma). De basis is een strak palet van zwart, wit en donkergrijs. Dit wordt gecombineerd met een felle magenta als primaire accentkleur voor knoppen, iconen, randen en highlights.

Pagina Structuur:

- Home / Overzichtspagina:

  - header: MA logo, “Curriculum Softwaredeveloper” en inlog knop

  - Filter/menu: voor het kiezen van leerjaar/ filter thema/vakken.

  - Grid met blokken: Elk blok is een thema, periode of vak (bijv. "Frontend Development", "Databases", "Projectweken").

- Detailpagina (per blok):

  - Weergave van leerdoelen, benodigde voorkennis en opdrachten.

  - Voor ingelogde studenten: klikken op blokken en extra informatie krijgen

  - Voor ingelogde docenten: zie ik alle blokken en kan ik die aanpassen in het cms

- Login Dashboard:

  - Standaard login formulier

4. Technisch Ontwerp (TO)

Architectuur:

- Frontend: standaard php(html), css en js.

- Backend: PHP met Laravel.

- Database: MySQL.

Datamodel :

- User:

  - id (PK)

  - naam

  - email

  - wachtwoord_hash

  - rol (Enum: 'gast', 'student', 'docent')

- CurriculumBlock:

  - id (PK)

  - titel

  - korte_beschrijving

  - detail_content

  - kleur_accent

Beveiliging:

- Wachtwoorden hashen met Bcrypt.